- Znak sprawy: P-3/2008

- Załącznik nr 2 do SIWZ

- WZÓR  UMOWY

- UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

- Nr: ...../2008/....….

zawarta w dniu: ………………….2008 r. w Warszawie

pomiędzy:

Domem Kultury „ ŚWIT”  w Dzielnicy  Targówek m.st. Warszawy  zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:

Pan Jacek BIAŁEK        i – Dyrektor Domu Kultury  „ ŚWIT”  z siedzibą w Warszawie,

ul. Wysockiego 11 , - działający na podstawie pełnomocnictwa

Z-cy Prezydenta m.st. Warszawy  z dn. 31.03.2003 r ( PW- 					      0113/AU/4/2003)

REGON:  000285942                NIP:  524 – 10 – 64 – 487

a

firmą .............................................................................. działającą na podstawie ..................... pod numerem ........... w ………………...................................... z siedzibą: .................................., reprezentowaną przez  ..........................................................., zwaną dalej  Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr: P-1/2008 ogłoszonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych przez Dom Kultury „ŚWIT” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  na zadanie dotyczące wykonania : Prace modernizacyjne  polegające na wymianie drzwi  wraz z ościeżnicą  w celu  dostosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych    w budynku Domu Kultury „ ŚWIT „  przy ul. Wysockiego 11

została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy

Zamawiający – stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy - zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

Prace modernizacyjne  polegające na wymianie drzwi  wraz z ościeżnicą  w celu  dostosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych    w budynku Domu Kultury „ ŚWIT „  przy ul. Wysockiego 11 według wymagań, w zakresie i asortymencie, które zostały określone w :

  - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy,

  - Ofercie Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

- Do wykonania  prac remontowych  polegających na  dostosowaniu drzwi wewnętrznych dla potrzeb  osób niepełnosprawnych  wraz z wymianą drzwi razem z ościerznicami.  zastosowane zostaną materiały – zgodnie ze Specyfikacją techniczną (Zał.nr.1) posiadające atesty, certyfikaty, lub aprobaty techniczne zezwalające na zastosowanie tych materiałów w budownictwie powszechnym.

Do zakresu przedmiotu niniejszej umowy – należy:

- demontaż starych drzwi i prace rozbiórkowe

- wykucie nowych ościeżnic

- rozebranie fragmentów ścian

- montaż ościeżnic i drzwi

-uzupełnienie boazerii drewnianych i panelowych z tworzywa

- wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki, przekazanie na składowisko śmieci i gruzu

- przygotowanie wykonanych robót do odbioru.

3. Wyroby, materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca – za wynagrodzeniem ujętym w kalkulacji cen ryczałtowych poszczególnych elementów zamówienia (robót) w kosztorysie ofertowym.

4.  Wykonawca w toku wykonywania przedmiotu umowy jest obowiązany wykonać roboty, które nie były możliwe do przewidzenia i nie zostały objęte ustaleniami ust. 1 i 2, a ich potrzeba zostanie określona protokołem konieczności.

5. Wykonawca w toku wykonywanych robót jest obowiązany do zaniechania wykonania robót wskazanych przez inspektora nadzoru, a potwierdzonych protokółem konieczności.

6. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej oraz wskazówkami Zamawiającego.

7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania w ramach kosztów pośrednich planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagań określonych przepisami zawartymi w Rozdziale 3 at. 21a pkt 1 Prawa Budowlanego – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i złożenia go Zamawiającemu podczas wprowadzenia na budowę.

8. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów do-

tyczących ochrony środowiska naturalnego, ewentualne opłaty i kary za przekroczenie tych przepisów obciążają Wykonawcę.

9.  Wykonawca przedmiot umowy wykona siłami własnymi.

# Terminy

- Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi protokolarnie, z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela administracji obiektu w ciągu 2 dni od podpisania umowy.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy:

- rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu wprowadzenia na budowę,

- zakończenie wykonywania wszystkich robót i osiągniecie gotowości do odbioru nie przekroczy 10 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę,

- rozliczenie robót zaniechanych opisanych zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokółami konieczności i rozliczanych zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy nastąpi bezpośrednio po zakończeniu robót i wprowadzone zostanie do Umowy aneksem,

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie i na warunkach opisanych w § 4 i 5 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu dokonał oględzin obiektu, zapoznał się z warunkami wykonywania robót i uwzględnił je w kosztorysach ofertowych.

- Od dnia wprowadzenia na budowę do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób korzystających z obiektu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zasad bhp, bez naruszania zasad zachowania porządku i czystości oraz nie powodujący uszkodzenia budynku, jak również odpowiedzialność wobec osób trzecich, z tytułu ewentualnych szkód, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi robotami.

# Wynagrodzenie Wykonawcy

Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie:

- przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 i 2 Strony ustalają na kwotę ryczałtową „brutto” ..............,... zł. (słownie: .................................................................................), w tym podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości ...............,.. zł. i kwota „netto” w wysokości ...............,.. zł. (słownie:.......................................................), wynikającą z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Powyższa kwota ryczałtowa obejmuje wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie wszystkich robót opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z zakresem zawartym w ofercie Wykonawcy.

- Strony zgodnie oświadczają, iż zakres robót do wykonania w okresie realizacji umowy, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie podstawą do zwiększenia umówionego wynagrodzenia umownego.

- W przypadku ograniczenia zakresu robót określonych przez Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość wyliczoną w oparciu o dane zawarte w ofercie na podstawie protokołu konieczności.

- Kosztorysy sporządzone dla robót, o których mowa w § 1 ust. 5, podlegają sprawdzeniu i akceptacji prawidłowości ich sporządzenia przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości sporządzenia kosztorysu Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do uwag Zamawiającego i złożyć w wyznaczonym mu terminie poprawiony kosztorys.

- Strony nie przewidują możliwości zmiany stawek kosztorysowych w toku wykonywania niniejszej Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia za roboty zaniechane zostanie wprowadzona do Umowy Aneksem.

Obowiązki Stron

- Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do odbioru robót podlegających odbiorowi częściowemu. Zamawiający przystępuje do odbiorów częściowych realizowanych robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktur przejściowych przez Wykonawcę będą „Protokóły oceny zawansowania robót” z określeniem przez inspektora nadzoru procentowego zaawansowania poszczególnych rodzajów robót.

- Wykonanie całości robót stanowiących przedmiot umowy (odbiór końcowy) stwierdzone zostanie komisyjnie.

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Przez „gotowość do odbioru” rozumie się potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót.

- Przystąpienie przez Zamawiającego do czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy powoduje zawieszenie terminów, od których Zamawiającemu przysługują kary umowne.

- Za termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy uważać się będzie datę zakończenia czynności odbioru, jeżeli Zamawiający dokona odbioru końcowego. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę „gotowości do odbioru” oznacza terminowe zakończenie robót, o ile gotowość do odbioru została zgłoszona zgodnie z terminami określonymi w

§ 2 Umowy.

- Bieg wszelkich terminów gwarancji, rękojmi, zwrotu zabezpieczeń liczy się od daty dokonania pozytywnego odbioru końcowego.

- Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorze osobiście lub oddelegować swojego pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub jego pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów przeciw wynikowi odbioru.

- Zamawiający i jego nadzór inwestorski mają prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu, odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, lub umową. Powstałe z tego powodu koszty ponosi w pełni Wykonawca, niezależnie od kar umownych.

- Zastrzega się, na żądanie Zamawiającego  dokonywanie komisyjnych odbiorów częściowych - w celu stwierdzenia stanu zaawansowania bądź jakości wykonywanych robót.

- Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie od konieczności sporządzenia protokółu odbioru końcowego.

§ 5

Zamawiający przystąpi do uzgodnienia terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni

od potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i dokonania niezbędnych prób i odbiorów zewnętrznych oraz po sporządzeniu i sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorowych przedstawionych przez wykonawcę. Warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót jest złożenie przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych.

# Płatności

## § 6

- Zamawiający dopuszcza płatności fakturami przejściowymi według procentowego zaawansowania robót potwierdzonego w protokole przejściowym oceny zaawansowania robót, przez inspektora nadzoru w stosunku do robót objętych ryczałtem.

- Suma faktur przejściowych nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Pierwszą fakturę przejściową Wykonawca może wystawić po stwierdzeniu zaawansowania robót wynoszącego co najmniej 25% wartości robót określonej w § 3 ust. 1 Umowy.

- Pozytywny odbiór końcowy robót stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

- Faktury Wykonawcy za zrealizowane roboty wystawiane będą na Zamawiającego:

Dom Kultury  „ ŚWIT”  w Dzielnicy Targówek  m.st. W-wy

03-371  Warszawa,

NIP: 524-10-64-487

- płatne przelewem, na konto bankowe firmy Wykonawcy wskazane w wystawionej fakturze przejściowej w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać należną kwotę na konto Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP: ……………………

i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

Nadzór nad robotami

## § 7

## 1.  Nadzór techniczny wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczony przez Dom Kultury „ ŚWIT”  JERZY  KIRMUĆ tel: 0- 504-274-569), upr. bud. nr: St-378/75, członkostwo w MOIIB nr: MAZ/BO/3238/01

2.Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy pełnić będzie: .................................................................

upr. bud. nr: ………………………………… członkostwo w PIIB nr: ……………………………………..

3.W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawcę, w czynnościach koordynacji i uzgodnień z  Zamawiającym, reprezentować będzie:  ............................................................. tel. ..............................,

adres do korespondencji: ..........................................................................................................................

4.Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na wezwanie inspektora nadzoru w wyznaczonym mu terminie.

5.Zmiana osoby nadzorującej roboty po każdej stronie może nastąpić po pisemnym powiadomieniu stron i nie stanowi to zmiany warunków niniejszej umowy.

# Gwarancja

## § 8

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres: 2 lat (słownie: dwa lata), liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości robót stanowiących przedmiot umowy:

2. Istotne warunki gwarancji obowiązują wg ustaleń w Załączniku nr 1 do umowy.

Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca złoży kartę gwarancyjną.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

## § 9

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ………………..zł (słownie:……………………………………………………………….) stanowiące

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w formie pieniężnej na rachunek bankowy Domu Kultury „ ŚWIT w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy (rachunek depozytowy) nr: 09 1240 1082 1111 0010 0438 6462  w BANKU  PEKAO  S. A. w Warszawie.

2. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3. W ramach zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 – 100 % wniesionej kwoty będzie stanowiło za-

bezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy, a 30 % kwoty przeznaczone będzie na zabezpie-

czenie roszczeń w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

4. Jeżeli w toku realizacji umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie zmianie z powodu wystąpienia robót zaniechanych, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy ulegnie odpowiednio zmianie.

5. W przypadku nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym oraz upływu terminu ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy a dotyczących należytego wykonania przedmiotu umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z najbliższej faktury.

6. W przypadku pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o czym mowa w § 10 ust. 1, pkt. „d”, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia poprzez potrącenie jej z najbliższych faktur, aż do osiągnięcia jego wielkości umownej.

7. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi –na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych wynikających z niniejszej umowy odpowiednio:

1) – 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykona-

nych robót, zgodnie z § 4 ust. 7.

2) -  30 % kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w przy- padku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2.

# Kary umowne

## § 10

- Strony ustalają, że obowiązującą  formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  tj. w kwocie:.................zł,  (słownie:......................................................złotych).

  - Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu zakończenia robót, określonego w § ust. 2 Umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - liczone od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

  - W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający może usunąć wady  na koszt Wykonawcy

  - Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną za nieterminowe przekazanie placu budowy w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wys. 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniej-

szej umowy, tj. w kwocie:………...……zł, (słownie:……………………………..……………złotych).

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę mowną za zwłokę w dokonywaniu płatności na rzecz Wykonawcy wynikającej z warunków niniejszej umowy w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego

wysokość kar umownych.

# Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy

## § 11

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w przypadkach gdy:

    - Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z uwagami inspektora nadzoru, a w szczególności gdy niewłaściwa jakość i sposób prowadzenia robót  powodują  uszkodzenia obiektu bądź straty finansowe Zamawiającego,

    - postęp robót jest niezadowalający.

- W  przypadku  wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust.1:

  - Wykonawca zapłaci karę umowną jak za odstąpienie od umowy z jego winy -.wg ustaleń § 10 ust. 1 lit. a. t.j. w wysokości  ..............,-zł (słownie: ..................................................................) w terminie 14  dni  od dostarczenia mu przez Zamawiającego wypowiedzenia na piśmie. W przypadku  zwłoki  w zapłacie tej kary obowiązują Wykonawcę ustawowe odsetki za zwłokę płatności.

  - Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni wykonać na swój koszt zabezpieczenia obiektu na okoliczność przerwania robót.

  - Zamawiający może - wedle własnego wyboru:

    - w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia  (o którym mowa w ust. 2.lit b

wykonać je we własnym zakresie

    - wykonać we własnym zakresie (siłami innego wykonawcy) roboty  niezbędne dla   dokończenia remontu  i likwidacji szkód spowodowanych  przez Wykonawcę niniejszej umowy

i w obu tych przypadkach obciążyć kosztami Wykonawcę.

# Postanowienia ogólne

## § 12

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową wiążą strony odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## § 13

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

## § 14

Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddadzą do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

## § 15

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wyłącza się stosowanie kar umownych, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

## § 16

1. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część.

2 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1egz. otrzymuje Wykonawca, a pozostałe - strona Zamawiającego.

W Y K O N A W C A :                                                   Z A M A W I A J Ą C Y :

1). ...........................................................                    1). ................................................................

2). ................................................................